实验一  敏捷需求分析与用户故事编写

项目成员（按贡献度排名）

| 排序 | 姓名 | 学号 | 班级 | 岗位角色 | 所承担的任务 | 成绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 李震 | 202411701211 | 软件1242 | PO (产品负责人) | 主持需求讨论并确定 Epic 描述；负责 Feature 分解与 MoSCoW 初步排序；编写并维护 User Story 列表，对优先级分层拥有最终决定权；以第一人称讲解用户故事。 |  |
| 2 | 冯嘉喜 | 202411701106 | 软件1241 | Scrum Master | 把控实验进度与时间盒；组织团队讨论并记录结论（含被否决的方案及否决理由）；协调组员分工；汇总并校对最终交付文档。 |  |
| 3 | 陈佳俊 | 202411701103 | 软件1241 | 开发人员① | 参与需求讨论；从编写的 User Story提取8个主要UserStory；负责故事地图骨架行（Backbone）的提取与论证。 |  |
| 4 | 李昌熹 | 202411701210 | 软件1242 | 开发人员② | 参与需求讨论；编写 3 个核心故事的验收标准（逐条列表法 + Given-When-Then）；组织交叉评审。 |  |
| 5 | 陈宇凡 | 202411701104 | 软件1241 | 开发人员③ | 参与需求讨论；负责 MoSCoW 优先级分层与 V1/V2/V3 版本规划；撰写并论证 MVP 切割理由。 |  |
| 6 | 林瑞洋 | 202411701214 | 软件1242 | 开发人员④ | 参与需求讨论；负责故事地图的绘制与还原（便利贴 / 协作工具）；拍摄整理截图、汇总交付材料。 |  |

| # | 实验指导书要求的交付物 | 本文档对应位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 需求分解清单（Epic + Feature 含优先级 + User Story 列表） | 第二章 |
| 2 | 验收标准文档（3 个核心故事的完整验收标准） | 第三章 |
| 3 | 故事地图照片/截图（含骨架行、V1/V2/V3 分层、MVP 切割线） | 第四章 4.3 |
| 4 | 骨架行说明（5-7 个骨架步骤及提取理由） | 第四章 4.1 / 4.2 |
| 5 | MoSCoW 分类表与版本规划（含 MVP 切割理由） | 第五章 |
| 6 | 实验心得体会（每人 100-200 字） | 第六章 |

交付物完成情况对照

一、实验目的

1. 掌握敏捷需求分解的结构：Epic → Feature → User Story。

2. 学会按照标准模板编写用户故事，理解"角色-目标-原因"三要素。

3. 理解故事地图（Story Map）的概念和二维结构（横轴用户旅程 + 纵轴优先级）。

4. 掌握故事地图的五步搭建法，学会提取骨架行（Backbone）和切割 MVP。

5. 掌握 MoSCoW 优先级方法，能够进行版本规划。

6. 学会编写用户故事的验收标准，掌握逐条列表法和 Given-When-Then 两种写法。

7. 培养从用户视角思考需求的习惯，树立"价值驱动"的敏捷理念。

二、需求分解清单

2.1  Epic 描述

Epic 名称：高校学工平台

Epic 描述：面向高校学生工作管理场景，为学生、辅导员、宿舍管理员、学工处等角色提供一体化的学生事务线上服务。平台覆盖学生信息、奖助学金、宿舍、日常行为、综合测评等业务，把当前依赖纸质表单和线下跑腿的流程搬到线上，实现"通知—申请—审批—反馈"的全流程闭环，提升学工管理效率与学生对服务的满意度。

2.2  Feature 分解与初步优先级（MoSCoW）

| 编号 | Feature 名称 | 主要用户 | 功能简述 | MoSCoW 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | 学生信息管理 | 学生、辅导员 | 学籍与基本信息维护、信息变更申请、学生画像查询 | Must Have |
| F2 | 奖助学金管理 | 学生、辅导员、学生处 | 资助通知、在线申请、多级审批、名额分配与结果公示 | Should Have |
| F3 | 宿舍管理 ★ 本次选定 | 学生、宿舍长、宿管员、 辅导员、学工处 | 床位分配、线上入住、日常考勤、报修、卫生检查、退宿与调宿 | Must Have |
| F4 | 日常行为管理 | 学生、辅导员 | 请假审批、晚归违纪记录、行为表现登记 | Should Have |
| F5 | 综合测评管理 | 学生、辅导员 | 素拓分/综测分统计、排名与评优支撑 | Could Have |
| F6 | 就业服务管理 | 学生、就业中心 | 招聘信息推送、简历投递、就业去向统计 | Could Have |

2.3  User Story 列表（共 8 个）

经选择总计以下8个为主要角色故事

统一模板：作为一个〈角色〉，我想要〈目标〉，以便〈原因〉。

| 编号 | 用户故事（角色 - 目标 - 原因） | 所属骨架步骤 | 版本 |
| --- | --- | --- | --- |
| US-01 | 作为一个学生，我想要查看我的宿舍分配结果（楼栋 / 房间 / 床位）及室友信息，以便提前知道开学后住哪里、和谁同住。 | 查看分配 | V1 |
| US-02 | 作为一个学生，我想要在线确认入住，以便不用到现场排队办理报到手续。 | 办理入住 | V1 |
| US-03 | 作为一个宿舍长，我想要登记本宿舍成员的晚归和未归情况，以便配合学校完成查寝工作。 | 日常考勤 | V1 |
| US-04 | 作为一个学生，我想要在线提交宿舍报修申请并上传现场照片，以便损坏的设施能被尽快维修。 | 提交申请 | V1 |
| US-05 | 作为一个宿管员，我想要接收并处理报修工单并更新处理状态，以便闭环跟踪每一条报修。 | 审批处理 | V1 |
| US-06 | 作为一个学生，我想要查看报修处理进度并对维修结果作出评价，以便确认问题真的被解决。 | 审批处理 | V1 |
| US-07 | 作为一个学生，我想要在线提交换宿或校外住宿申请，以便特殊情况能够得到处理。 | 提交申请 | V2 |
| US-08 | 作为一个辅导员，我想要审批所辖班级学生的换宿 / 校外住宿申请，以便掌握学生住宿异动情况。 | 审批处理 | V2 |

角色覆盖说明：学生（US-01/02/04/06/07，共 5 个）、宿舍长（US-03）、宿管员（US-05）、辅导员（US-08）

三、验收标准文档

从 8 个用户故事中选取 3 个核心故事编写验收标准，兼顾学生、宿管员、宿舍长三个角色。每条的验收标准均"可观测、可测试"，避免"界面友好""操作便捷"这类无法验证的表述。

3.1  核心故事一：US-04 在线提交宿舍报修

作为一个学生，我想要在线提交宿舍报修申请并上传现场照片，以便损坏的设施能被尽快维修。

AC1. 报修单必填项包括：楼栋房间号（按学生住宿信息自动带出且不可修改）、报修类别（水电 / 门窗 / 家具 / 网络 / 其他）、故障描述（不少于 10 个字）、联系电话。

AC2. 支持上传现场照片 1-3 张，格式仅限 JPG / PNG，单张不超过 5MB；超额或超格式的照片被拒绝。

AC3. Given 学生已填写完整的报修信息，When 点击"提交"，Then 系统生成唯一报修单号，状态为"待受理"，并即时推送给该楼栋对应的宿管员。

AC4. Given 该学生存在同一房间、同一报修类别、状态尚未完结的报修单，When 再次提交同类报修，Then 系统提示"该问题已提交，请勿重复报修"并阻止提交。

AC5. Given 故障描述少于 10 个字，When 尝试提交，Then 提交按钮为不可用状态并提示补全描述。

3.2  核心故事二：US-05 宿管员处理报修工单

作为一个宿管员，我想要接收并处理报修工单并更新处理状态，以便闭环跟踪每一条报修。

AC1. 工单列表默认按提交时间倒序排列，支持按楼栋、工单状态、报修类别三个维度筛选与组合筛选。

AC2. Given 宿管员打开"待受理"工单，When 点击"受理"，Then 工单状态变为"处理中"，并记录受理时间与受理人姓名，该记录不可被后续操作覆盖。

AC3. Given 宿管员点击"完成处理"，When 未填写处理结果说明，Then 系统提示"请填写处理结果"并阻止该操作。

AC4. Given 工单当前状态为"待受理"，When 直接点击"已完成"，Then 系统拒绝该操作并提示"请先受理工单"。工单状态流转仅允许：待受理 → 处理中 → 已完成 / 已驳回，不允许跳级或回退。

AC5. Given 工单提交后超过 24 小时仍未被受理，When 系统定时扫描，Then 自动向宿管员及楼栋负责人推送超时提醒。

3.3  核心故事三：US-03 宿舍长登记晚归 / 未归

作为一个宿舍长，我想要登记本宿舍成员的晚归和未归情况，以便配合学校完成查寝工作。

AC1. 登记时间窗口为每日 22:30 至次日 06:00，窗口外页面只读并提示"当前不在登记时间内"。

AC2. 可登记名单由系统按床位关系自动带出，宿舍长只能登记本人所在宿舍的成员，无法选择其他宿舍的学生。

AC3. Given 宿舍长在登记窗口内打开登记页，When 将某成员状态勾选为"未归"，Then 必须同时填写预计返回时间或情况备注，否则无法提交。

AC4. Given 宿舍长提交登记，When 提交成功，Then 数据实时同步至对应辅导员与宿管员端，并将该宿舍标记为"已上报"。

AC5. Given 截至 23:00 某宿舍仍未上报登记，When 系统定时扫描，Then 向该宿舍长及其辅导员推送未上报提醒。

四、故事地图

4.1  用户故事叙事

PO 以第一人称讲述的完整使用故事：

"我是大二学生小林。开学前一周，我登录学工平台，在「宿舍管理」里查到了我的分配结果：3 号楼 502 室 4 号床，室友是另外三个同学，我把宿舍号发给了家里人。
报到当天，我在线上点了「确认入住」，床位就锁定了，不用去楼下排队签字。
入住后，宿舍长每晚在平台上登记我们宿舍的晚归情况，谁没回宿舍一目了然。
有天晚上空调突然不制冷，我拍了张照片，在平台上提交了报修，选了「水电」类别。
第二天楼管张师傅手机收到工单，点了「受理」，下午带着师傅来修好，在平台上填了处理结果。
我看到进度更新，确认修好了，顺手给了个好评。
到了学期末，我想申请换到朝南的房间，在平台上提交换宿申请，辅导员审核后通过了，我的床位信息自动更新。
学期结束，我线上办理了退宿，床位被释放。"

4.2  骨架行（Backbone）及提取理由

| # | 骨架行 （动词短语） | 对应用户旅程环节 | 涉及角色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 查看分配 | 入住前：学生查询自己的床位分配与室友信息 | 学生 |
| 2 | 办理入住 | 入住时：线上确认入住，床位锁定 | 学生 |
| 3 | 日常考勤 | 居住中：宿舍长登记晚归 / 未归，宿管汇总查寝 | 宿舍长、宿管员 |
| 4 | 提交申请 | 问题发生时：提交报修、换宿、校外住宿申请 | 学生 |
| 5 | 审批处理 | 问题处理中：宿管派单处理、辅导员审批，并向学生反馈结果 | 宿管员、辅导员、学生 |
| 6 | 检查评比 | 居住中：录入卫生检查评分并公示 | 宿管员、学工处 |
| 7 | 退宿调宿 | 离宿时：提交换宿 / 退宿申请，审批通过后释放床位 | 学生、辅导员、宿管员 |

骨架行提取理由：

1）完整覆盖生命周期：7 个步骤串起"入住前 → 入住时 → 日常居住 → 问题发生 → 问题解决 → 检查评价 → 离宿"的完整住宿生命周期，用户旅程无断点。

2）全部使用动词短语：如"查看分配""办理入住"，而不是"宿舍分配模块""考勤模块"这类系统模块名，确保骨架行描述的是"用户做了什么"，而不是"系统有什么"——这是区分故事地图与功能清单的关键。

3）顺序即使用顺序：从左到右就是真实事件发生的时间顺序，可直接用于校验流程是否完整。

4）角色归属明确：每一步都有明确的责任角色，便于把故事贴到对应列时判断归属，也便于发现"某一角色被遗漏"的问题。

5）覆盖宿舍管理特有场景："日常考勤""检查评比"两步是宿舍管理区别于其他子系统的核心活动，保留它们可避免地图退化成通用化的"申请—审批"主线。

4.3  故事地图全图

| 层级 / 骨架行 | 查看分配 | 办理入住 | 日常考勤 | 提交申请 | 审批处理 | 检查评比 | 退宿调宿 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1 Must Have （MVP） | US-01 查看分配结果与室友信息 | US-02 线上确认入住 | US-03 宿舍长登记晚归 / 未归 | US-04 在线报修 （含照片上传） | US-05 宿管处理报修工单 US-06 学生查看进度并评价 | （空白） | （空白） |
| ★ MVP 切割线（红色便利贴）—— 线以上为 V1，线以下为 V2 / V3 ★ |  |  |  |  |  |  |  |
| V2 Should Have （增强） | 宿舍通知公告 | 入住登记表导出 | 宿管移动端查寝并自动汇总 | US-07 换宿 / 校外住宿申请 | US-08 辅导员审批换宿 / 校外住宿 | 录入卫生检查评分并公示 | 线上退宿申请与审批 |
| V3 Could Have （高级） | 楼栋平面图 / 床位可视化 | 扫码 / 人脸识别入住 | 门禁数据自动采集与异常预警 | 申请智能分流与处理人推荐 | 超时未处理自动预警 | 文明宿舍自动排名与报表 | 毕业批量退宿与床位自动释放 |

五、MoSCoW 分类表与版本规划（交付物 5）

5.1  MoSCoW 分类表

| 分类 | 含义 | 本系统的故事集合 |
| --- | --- | --- |
| Must Have （V1） | 核心功能，没有它流程走不通 | US-01 查看分配结果、US-02 线上确认入住、US-03 宿舍长晚归/未归登记、US-04 在线报修、US-05 宿管处理报修工单、US-06 查看进度并评价 |
| Should Have （V2） | 增强功能，让产品更好用 | US-07 换宿/校外住宿申请、US-08 辅导员审批住宿异动、宿舍通知公告、入住登记表导出、宿管移动端查寝并自动汇总、卫生检查评分录入与公示、线上退宿申请与审批 |
| Could Have （V3） | 高级功能，锦上添花 | 楼栋平面图/床位可视化、扫码/人脸识别入住、门禁数据自动采集与异常预警、申请智能分流与处理人推荐、超时未处理预警、文明宿舍自动排名与报表、毕业批量退宿与床位自动释放 |
| Won't Have | 当前版本明确不做 | 智能水电远程控制、门禁硬件改造、AI 卫生图像自动识别、宿舍社交/二手交易社区、住宿费在线缴费对接 |

5.2  版本发布规划（V1 / V2 / V3）

| 版本 | 定位 | 包含的故事 | Sprint 数 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1 （MVP） | 跑通最小核心闭环： 查到床位 → 确认入住 → 日常考勤 → 报修 → 处理 → 反馈 | US-01 查看分配结果 US-02 线上确认入住 US-03 宿舍长晚归/未归登记 US-04 在线报修 US-05 宿管处理报修工单 US-06 查看进度并评价 （共 6 个） | 1 - 2 个 |
| V2 （增强） | 补齐管理侧能力： 覆盖住宿异动审批与卫生评比 | US-07 换宿/校外住宿申请 US-08 辅导员审批住宿异动 宿舍通知公告 入住登记表导出 宿管移动端查寝并自动汇总 卫生检查评分录入与公示 线上退宿申请与审批 （共 7 个） | 2 个 |
| V3 （高级） | 接入硬件数据、提升自动化程度与决策支持 | 楼栋平面图/床位可视化 扫码/人脸识别入住 门禁数据自动采集与异常预警 申请智能分流与处理人推荐 超时未处理预警 文明宿舍自动排名与报表 毕业批量退宿与床位自动释放 （共 7 个） | 1 - 2 个 |

5.3  MVP 切割理由

1）价值闭环优先：V1 的 6 个故事按骨架行从左到右串联，仅靠"学生 + 宿管员"两个角色即可跑通"入住—考勤—报修—处理—反馈"的完整链路，产品的核心价值可以被真实验证。

2）依赖外部条件的功能后置：扫码/人脸识别入住、门禁数据自动采集依赖硬件改造，以及保卫处、后勤的数据接口配合，实施周期不可控，放入 V3。

3）管理侧跨角色流程后置：换宿与退宿涉及辅导员、宿管员、学工处多角色审批，还要处理床位资源冲突（如目标床位已占用），业务规则不确定性最高，放到 V2 再打磨。

4）需要数据积累的功能后置：文明宿舍自动排名、申请智能分流都依赖历史数据沉淀，V1 阶段没有任何数据基础，强行上线只会产出无意义的结果，故放入 V3。

5）允许空白列：故事地图中"检查评比"和"退宿调宿"两列在 V1 层留空。实验指导书明确允许 V1 层出现空白格 —— MVP 不要求每一步都有功能，核心流程能跑通即可，这符合最小可用产品的基本原则。

6）风险控制：V1 刻意回避"床位资源冲突"和"审批权限矩阵"这两处最复杂的业务规则，确保第一个版本能够按时、按质交付。

5.4  行走骨架自检

检验方法：把 V1 的故事按骨架行从左到右串起来，看是否能独立跑通一个完整的核心流程。

| 骨架行 | 查看分配 | 办理入住 | 日常考勤 | 提交申请 | 审批处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1 故事 | US-01 查看分配结果 | US-02 线上确认入住 | US-03 登记晚归/未归 | US-04 在线报修 | US-05 宿管处理 US-06 查看并评价 |
| 角色 | 学生 | 学生 | 宿舍长 | 学生 | 宿管员 / 学生 |
| 流程是否连通 | ✓ 起点 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ 终点，闭环 |

自检结论：V1 的故事串联后，能够独立跑通"学生查到床位 → 确认入住 → 宿舍长完成考勤 → 学生提交报修 → 宿管处理并反馈 → 学生确认"的完整核心流程，符合"行走骨架"的要求。虽然"检查评比""退宿调宿"两列为空，但属于 MVP 可接受的取舍。

六、实验心得体会

| 序号 | 姓名 | 岗位角色 | 心得体会（100-200 字） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 李震 | PO （产品负责人） | 最大的体会是骨架行不能写成模块名。初稿写成「宿舍分配」「报修管理」，被指出是功能清单而非用户旅程；改成「查看分配」「提交申请」这类动词短语后，故事归属立刻清晰了——动词有主语，就知道是谁在做。MoSCoW 分层也有分歧：我坚持「换宿申请」放 V1，组员提醒它涉及床位冲突、规则最复杂；最后我们用「能否独立跑通闭环」作统一判据，把它挪到 V2。这让我明白 PO 的决定权不是拍板，而是组织大家找到一致的判据。 |
| 2 | 冯嘉喜 | Scrum Master | 我原以为这个角色就是催进度，实际最难的是控制讨论粒度。讨论 Feature 时大家一度陷进「要不要拆出电费缴纳」的细节，二十分钟没有结论。后来我改用时间盒：每轮限时 10 分钟，到点必须产出结论或明确搁置，骨架行提取只用了 25 分钟。另一个体会是记录的价值——我把被否掉的方案也记了下来（比如为什么不按「角色」分列而按「旅程」分列），写 MVP 切割理由时直接用上，不用凭回忆重编。 |
| 3 | 陈佳俊 | 开发人员① | 写用户故事时我踩了坑：初稿写「学生可以提交报修」，被指出缺少「以便」部分——原因说不清，就不知道价值在哪。补上「以便损坏设施能被尽快维修」之后，验收标准自然浮出来了：既然目标是「尽快」，就该有超时提醒。这让我理解模板三要素不是形式，「原因」直接决定验收标准怎么写。提取骨架行时感受类似：把故事按时间顺序排一遍，才发现漏了「学生确认维修结果」这一步，整条链路原本是断的。 |
| 4 | 李昌熹 | 开发人员② | 我负责验收标准，最大收获是理解了什么叫「可测试」。第一版我写「界面应该友好易用」，PO 问：这条怎么验收？我答不上来。后来全改成可观测条件，如「故障描述少于 10 字时提交按钮置灰」。写 Given-When-Then 时也发现，原本写的「Given 学生提交报修」太笼统，被追问是正常提交还是重复提交；拆成两条后，「重复报修拦截」这条业务规则才被显式写出来。写验收标准的过程，就是逼自己把模糊需求想清楚。 |
| 5 | 陈宇凡 | 开发人员③ | 做版本规划时我最纠结「检查评比」这一列在 V1 留空，直觉觉得这是偷工减料。但 MVP 的目标是验证核心价值——学生能否顺利入住、报修能否被处理；卫生检查虽然高频，却不卡住主流程，线下用纸质表也能跑。想通后切割就顺了。另一个体会是排序要看依赖：「超时未处理预警」看着简单，但它依赖工单数据积累，放 V3 不是因为难，而是因为 V1 没有数据可预警。判断优先级不能只看实现难度，还要看前置条件是否具备。 |
| 6 | 林瑞洋 | 开发人员④ | 我负责把讨论结果画成故事地图，「画」的过程反而帮我发现两处问题。贴故事时，「辅导员查看违纪记录」我不知道该归到哪一列，回头检查才发现骨架行漏了「日常考勤」之后的处理环节——指导书说「不知道归哪列说明骨架行少了步骤」，确实如此。另外 V1 层有两列空白，很显眼，我一度想补故事填满，被 PO 拦住：填空格是为了好看，不是为了价值。整理材料时还发现，给每个故事标注所属骨架步骤后，版本规划表好做多了。 |